Proposta Comercial

Consultor de Vendas: Lucas Silva

Orçamentista: Ruan Casas

PROPOSTA N°: 4068 REV -

CLIENTE: MIP ENGENHARIA LTDA.

A/C: Luciano Salazar

E-mail do solicitante: luciano.salazar@mip.com.br

Departamento: 0

Local da obra: SISTEMA DE BENEFICIAMENTO DA UNIDADE DA CSN CASA DE PEDRA - CONGONHAS/MG

CNPJ: 33.193.996/0001-58

ÍNDICE

- Filtrovali é a escolha certa para sua obra

- Descrição dos serviços que serão executados

- Matriz geral de responsabilidade

- Previsão de atendimento

- Prazo para execução dos serviços

- Jornada de trabalho

- Descrição de valores

- Condições de pagamento

- Observações

- Impostos

- Validade da proposta

- Proteção à propriedade intelectual e know-how

- Aceite e assinatura da proposta

- Filtrovali é a escolha certa para a sua obra

Equipamentos modernos e revisados

Equipe com +10 certificações técnicas (NRs)

Obras em 22 estados brasileiros

+850 projetos entregues com excelência

São 21 anos de história e entregas de soluções industriais, com: excelência, segurança, qualidade e eficiência.

21 anos de experiência

  - - Tradição, excelência e referência em serviços industriais

| - Limpeza química de tubulações e reservatórios (decapagem e passivação) | - Flushing primário |
| --- | --- |
| - Flushing secundário | - Passagem de PIG de espuma |
| - Filtragem absoluta | - Teste de pressão (teste hidrostático) |
| - Centrifugação e desidratação de óleo |  |

1.2 - Equipamentos modernos, revisados e alto desempenho e tecnologia para atender qualquer demanda.

  - - Clientes que confiam e atestam a excelência da Filtrovali

- - Descrição dos serviços que serão executados:

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e visita técnica.

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção, limpeza química em regime pressurizado e flushing primário em tubulações de sistemas hidráulico e lubrificante, com as respectivas medidas

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e flushing secundário em aproximadamente litros de óleo;

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e filtragem absoluta em aproximadamente litros de óleo;

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e desidratação em aproximadamente litros de óleo;

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e teste hidrostático;

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e limpeza interna de reservatório;

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção, drenagem e abastecimento de óleo;

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e desgaseificação em...

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e serviço de pré engenharia – Estudo detalhado antes da execução:

    - Levantamento de dados e necessidade do cliente;

    - Levantamento de desenhos e elaboração de fluxogramas do processo a ser realizado;

    - Levantamento e identificação de utilidades necessárias;

    - Se necessário, definição de fabricação de provisórios necessários com antecedência;

    - Identificação e preparação quanto aos processos internos e as documentações, ambientais, segurança, meio ambiente e qualidade.

NOTA: As tubulações embarcadas, exemplo - aquelas que compõe uma unidade hidráulica ou um Skid de bombas,

não fazem parte do escopo.

- - Matriz geral de responsabilidade

  - Responsabilidade da Filtrovali:

| Item | ESCOPO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA E EQUIPE TÉCNICA |  |  |
|  | - Disponibilização de equipe técnica especializada para execução dos serviços contratados; |  |
| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |
|  | Fornecimento de equipamentos necessários à execução, incluindo: - 1 unidade de limpeza química - 1 bomba pneumática - 1 unidade de flushing primário - 1 unidade de filtragem absoluta/transferência - 1 unidade de flushing secundário - 1 termovácuo, - 1 centrífuga - 1 trafo 440/380 - 1 bomba de teste hidrostático - 1 bomba de run out - Reservatórios para armazenamento (IBC 1000l) temporário de efluente e óleo - 1 Kittiwake - 1 contador eletrônico de partículas a laser - 1 hidrojato 20k/40k |  |
| MATERIAIS E CONSUMÍVEIS E UTILIDADES |  |  |
|  | - Fornecimento de todos os insumos operacionais, incluindo filtros, produtos químicos, manômetros, mangueiras e demais consumíveis necessários à execução dos serviços; |  |
| LOGÍSTICA |  |  |
|  | - Um veículo com combustível para translado de hotel/obra e obra/hotel; | Será apresentado nota de débito |
|  | - Realização de 01 (um) evento de mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe técnica; | Será apresentado nota de débito |
|  | - Hospedagem da equipe Filtrovali em acomodações individuais (duplas), com infraestrutura mínima incluindo internet, televisão e ar-condicionado; | Será apresentado nota de débito |
|  | - Alimentação da equipe fora das dependências da obra e fora do horário de expediente; | Será apresentado nota de débito |
| SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO E FORMALIDADE |  |  |
|  | - Responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, tributos e demais obrigações legais incidentes sobre a execução dos serviços; |  |
|  | - PGR, PCMSO e LTCAT modelo padrão indicado pela clínica ocupacional da Contratada; |  |
|  | - Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos colaboradores, em conformidade com as FISPQs aplicáveis; |  |
|  | - Execução dos serviços em conformidade com os padrões técnicos definidos pela Contratante, fabricantes dos equipamentos e normas técnicas vigentes; |  |
|  | - Disponibilização de seguro de vida e plano de saúde com cobertura nacional para toda a equipe envolvida. |  |

  - Responsabilidade do Contratante:

| Item | ESCOPO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| LOGÍSTICA |  |  |
|  | - Disponibilização de recursos para carga, descarga e movimentação dos equipamentos dentro do canteiro de obras, incluindo, quando aplicável, caminhão munck, guindastes, empilhadeiras, ponte rolante ou grua, conforme necessidade operacional; |  |
|  | - Alimentação da equipe, durante a jornada de trabalho, dentro do site conforme turno (almoço/janta); |  |
| MÃO DE OBRA E EQUIPE TÉCNICA |  |  |
|  | - Disponibilização de 02 (dois) colaboradores para acompanhamento e apoio nas atividades de montagem de peças, mangueiras, tubulações e interligações provisórias; |  |
|  | - Disponibilização de eletricista habilitado para realização de ligações elétricas, instalações provisórias e pequenos reparos em equipamentos, quando previamente autorizados pela Filtrovali; |  |
|  | - Disponibilização de técnico de segurança do trabalho, quando exigido pelas condições da obra ou diretrizes da Contratante; |  |
|  | - Execução de serviços de caldeiraria necessários à fabricação, adequação e instalação de conexões e interligações provisórias; |  |
| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |
|  | - Fornecimento de materiais para montagem dos provisórios, incluindo pedaços de tubos, flanges, juntas, parafusos, porcas e válvulas; |  |
|  | - Disponibilização de bacias de contenção em obra para reservatórios, equipamentos e/ou materiais, quando necessário; | Os equipamentos possuem contenções para pequenos vazamentos |
|  | - Disponibilização de extensões elétricas para alimentação dos equipamentos, quando necessário; | Os equipamentos possuem cabos com aproximadamente 20 metros |
|  | - Disponibilização de sala e/ou contêiner próximo à frente de trabalho, com estrutura mínima para utilização como escritório/laboratório de apoio às análises e elaboração documental; |  |
| UTILIDADES |  |  |
|  | - Fornecimento de água limpa, visualmente translúcida, em volume suficiente para execução dos serviços; |  |
|  | - Fornecimento de todo o óleo necessário à execução do flushing primário, isento de água e em condições adequadas de uso; | O volume de óleo terá que preencher a tubulação e o reservatório da unidade hidráulica até o nível seguro para operação |
|  | - Disponibilização de iluminação adequada para execução de atividades em período noturno, quando aplicável; |  |
|  | - Disponibilização de energia elétrica compatível com os equipamentos a serem utilizados, sendo 220V monofásico e 380V trifásico, com capacidade mínima de 110 amperes; |  |
|  | - Fornecimento de ar comprimido limpo e seco em quantidade suficiente para execução dos serviços; |  |
|  | - Fornecimento de diesel para equipamentos Filtrovali; |  |
| ACESSIBILIDADE E APOIO DE CAMPO |  |  |
|  | - Disponibilização de andaimes, plataformas e passarelas, devidamente aterrados e em conformidade com os padrões de segurança exigidos na obra, quando necessário; |  |
|  | - Garantia de liberação, acessibilidade e disponibilidade integral das frentes de serviço para execução das atividades pela Filtrovali, conforme cronograma previamente acordado entre as partes; |  |
|  | - Fornecimento de área apropriada para armazenamento de produtos e realização dos serviços de limpeza química com contenção e cobertura para os processos de enchimento, pulverização e circulação pressurizada; |  |
| SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE |  |  |
|  | - Elaboração e liberação da Análise Preliminar de Risco (APR) e da Permissão de Trabalho (PT), conforme exigências da obra; |  |
|  | - Aprovação e liberação dos Boletins de Medição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após seu envio. Na ausência de manifestação dentro deste prazo, os boletins serão considerados automaticamente aprovados para fins de faturamento; |  |
|  | - Emissão de atestado de capacidade técnica ao término da execução contratual, como registro formal da prestação dos serviços realizados; |  |
| MEIO AMBIENTE |  |  |
|  | - Responsabilidade pelo gerenciamento, transporte e destinação final adequada dos efluentes e demais resíduos gerados durante a execução dos serviços. |  |

- - Previsão de atendimento:

  - - 15 dias após o recebimento do pedido de compras ou assinatura do contrato.

    - Nos casos em que o contrato for firmado entre a Filtrovali e a montadora, porém o faturamento ocorrer diretamente para o Cliente Final, a mobilização ficará condicionada à emissão do pedido de compra pelo Cliente Final;

    - O texto acima deve ser válido a cada mudança de data para atendimento.

- - Prazo para execução dos serviços:

O cronograma apresentado leva em consideração a disponibilidade de todas as frentes de serviço prontas e liberadas para a equipe Filtrovali. É importante ressaltar que qualquer indisponibilidade das frentes de serviço para a equipe da Filtrovali poderá resultar em alterações no cronograma.

  - Prazo previsto de permanência em obra (dias corridos) – 35 dia(s);

    - Prazo previsto para integração – 1 dia(s);

    - Prazo previsto de execução dos serviços (dias trabalhados/uteis) – 24 dia(as)

  - Prazo de deslocamento (Mob/desmob) – 4 dia(s).

NOTA: O prazo de deslocamento não está incluso ao prazo previsto de permanência em obra.

- - Jornada de trabalho:

O horário de entrada e saída das equipes em obra é flexível podendo se adaptar ao horário do projeto em questão, desde que não ultrapasse 44 horas semanais conforme normas previstas na CLT.

  - Turno diurno:

    - Segunda a quinta feira – 9 horas trabalhadas – 1 hora de intervalo para almoço

    - Sexta feira – 8 horas trabalhadas – 1 hora de intervalo para almoço

Notas: Os trabalhos em horas extras (sábados, domingos, feriados e além do previsto no item 6.1) poderão ser executados quando solicitado pela Contratante. Será feito o registro em RDO, indicado no campo Horas Extras e lançado na medição como adicional.

- - Descrição dos valores:

| Item | Descrição | Valor Unit | Qtd | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R$ |  | R$ 0,00 |
|  |  | R$ |  | R$ 0,00 |
|  |  | R$ |  | R$ 0,00 |
|  |  | R$ |  | R$ 0,00 |
|  |  | R$ |  | R$ 0,00 |
| Total geral |  |  |  | R$ 0,00 |

  - Para a contratação do serviço de desidratação de óleo sobressalente ou contratar o serviço (extra escopo desta proposta), será cobrado o valor de R$ 4,00 por litro de óleo, além dos custos com mobilização e desmobilização do equipamento, caso ele não esteja em campo.

  - Para a contratação do serviço de filtragem de óleo sobressalente ou contratar o serviço (extra escopo desta proposta), será cobrado o valor de R$ 3,00 por litro de óleo, além dos custos com mobilização e desmobilização do equipamento, caso ele não esteja em campo.

- - Condições de pagamento:

  - A título de mobilização 35% antecipado na confirmação dos serviços (recebimento de pedido de compras, contrato ou aceite da proposta por e-mail. Favor aguardar espelho da nota de serviço para efetuar o pagamento;

  - Medição quinzenal ou após o encerramento dos serviços o que ocorrer primeiro, 21 dias para o devido pagamento através de Depósito em conta (Obs. após a entrega da medição a contratante deverá devolver a mesma em até 48 horas, caso não ocorra a Filtrovali irá considerar a medição como aceita e será emitida a nota para devida cobrança);

  - Multa e juros por atraso:

Em caso de atraso no pagamento de qualquer valor previsto nesta proposta, incidirá sobre o montante em aberto:

- Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso;

- Juros de mora de 0,10% ao dia (zero vírgula dez por cento ao dia), calculados pro rata die a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

O não pagamento nos prazos acordados poderá acarretar a suspensão imediata dos serviços até a regularização dos valores pendentes, sem prejuízo da adoção das medidas legais cabíveis e da cobrança dos custos adicionais decorrentes da paralisação.

- - Observações:

  - Os trabalhos em horas extras (sábados, domingos e feriados) poderão ser executados, desde que registrado em RDO no campo Horas Extras, acordados previamente. Valor homem/hora para atividades fora do horário previsto é de R$ 250,00;

  - Condições de Stand by e Mobilização Adicional:

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Stand-by de Equipe | R$ 11.250,00 |
| Stand-by de Equipamentos | R$ 5.000,00 |
| Mobilização Extra (por evento ida e volta) | R$ 21.900,00 |

    - Stand-by de Equipe: Quando a equipe permanecer em obra aguardando condições para início ou continuidade dos trabalhos, será cobrado o valor de diária (correspondente a 8 horas) conforme tabela abaixo.

O serviço é um pacote fechado, sendo assim, qualquer interferência que gere impacto ou não no cronograma será aplicada a diária (stand-by) por ter interferência direta na performance do projeto.

    - Stand-by de Equipamentos: A partir da chegada dos equipamentos em obra, caso permaneçam aguardando frente de serviço ou ultrapassem o prazo previsto no item 5.1, será aplicada cobrança diária conforme tabela. A Contratante deverá avaliar a viabilidade de arcar com esses custos ou optar pela desmobilização/mobilização dos equipamentos.

O serviço é um pacote fechado, sendo assim, qualquer interferência que gere impacto ou não no cronograma será aplicada a diária (stand-by) por ter interferência direta na performance do projeto.

    - Desmobilização e Remobilização: Caso seja necessário desmobilizar a equipe durante a execução do projeto, será cobrado o valor por evento (cada evento compreende ida e volta - desmobilização e mobilização). Neste caso, a Contratante deverá informar a nova programação de retorno com no mínimo 10 dias de antecedência, permitindo tempo hábil para a ação.

NOTA: O solicitante terá que formalizar o pedido de desmobilização por e-mail expressando acordo com o item 9.3 /ou item 9.4.

  - No caso de prorrogação da data de início dos trabalhos já confirmada pela Contratante, por motivos não imputáveis a Filtrovali, será considerado uma diária no valor de R$ 4.500,00 por dia corrido prorrogado a título de stand by de equipe e equipamento;

  - Índice de reajuste anual pelo IGPM ou 10%, será aplicado o maior índice anual;

  - A proposta deverá fazer parte integrante do contrato;

  - A Filtrovali possui PCMSO, PGR, LTCAT e ASO, todos esses de acordo com todas as atividades desenvolvidas por ela. Se necessário emissão de ARTs, PCMSO, PGR, LTCAT e ASO, inclusive Seguro de responsabilidade Civil, específicos para o projeto em questão, por intermédio do Cliente final ou Contratante, os custos para emissão destes documentos específicos, serão repassados a Contratante;

  - A garantia mínima de faturamento é o quantitativo descrito como escopo original (item 7);

  - Caso a Filtrovali conclua os serviços em prazo inferior ao previsto, tal circunstância não ensejará qualquer direito à Contratante de requerer descontos, abatimentos ou reduções no valor contratado, uma vez que a remuneração pactuada decorre do cumprimento integral das obrigações assumidas, independentemente do tempo efetivamente despendido para sua execução;

  - A Contratante reconhece que os serviços contratados são parte de um pacote integral, cujo valor foi estipulado considerando sua totalidade. Dessa forma, a eventual desistência, cancelamento ou não utilização de qualquer serviço incluído no pacote não dará direito à Contratante a reembolso, abatimento ou desconto proporcional sobre o valor total contratado, permanecendo a obrigação de pagamento integral nos termos acordados.

- - Impostos:

  - A Filtrovali se enquadra no regime tributário do lucro presumido.

    - ISS – O imposto será recolhido no município onde o serviço for efetivamente prestado, conforme alíquota a legislação vigente.

Em conformidade com a Constituição Federal (Art. 146) e a Lei Complementar nº 116/2003, o serviço realizado pela Filtrovali está enquadrado no código 07.02.02. Para esse enquadramento, o ISS deve ser recolhido diretamente no local da execução do serviço. Dessa forma, o recolhimento no município da prestação passa a ser obrigatório, não cabendo retenção ou recolhimento em município diverso.

Caso a Contratante julgue necessário adotar algum procedimento adicional referente ao pagamento do imposto no local da execução, assumirá a responsabilidade pelo referido procedimento

  - Reequilíbrio Tributário

Caso, após a data de apresentação da proposta ou assinatura do contrato, ocorra qualquer alteração na legislação tributária, criação, extinção ou modificação de tributos, bem como mudança de alíquotas, bases de cálculo ou forma de incidência que venha a impactar direta ou indiretamente os custos da CONTRATADA, os valores contratados serão ajustados de forma proporcional, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado.

O eventual acréscimo de custos decorrente de tais alterações será repassado à CONTRATANTE, mediante comprovação do impacto financeiro e apresentação da respectiva atualização de valores.

- - Validade da proposta:

  - 10 dias após a emissão.

- - Proteção à propriedade intelectual e know-how:

  - Todos os métodos, processos, procedimentos operacionais, técnicas, especificações, relatórios, documentos, estudos, desenhos, fluxogramas, parâmetros operacionais e quaisquer outras informações técnicas ou comerciais utilizadas ou desenvolvidas pela FILTROVALI para a execução dos serviços constituem propriedade intelectual exclusiva da Filtrovali, sendo protegidos pela legislação vigente aplicável.

  - A contratação dos serviços não implica, em hipótese alguma, cessão, transferência ou compartilhamento definitivo de tais direitos, limitando-se o seu uso exclusivamente ao escopo do contrato firmado.

  - Fica expressamente vedado à CONTRATANTE, seus colaboradores ou terceiros por ela designados:

    - Reproduzir, copiar, divulgar ou compartilhar, total ou parcialmente, os métodos e processos utilizados pela Filtrovali;

    - Utilizar tais informações para execução própria ou por terceiros de serviços similares ou concorrentes;

    - Realizar engenharia reversa, adaptação ou qualquer forma de replicação dos serviços, metodologias ou soluções aplicadas.

Qualquer utilização indevida ou violação desta cláusula sujeitará a CONTRATANTE às medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, à responsabilização por perdas e danos, lucros cessantes e demais sanções previstas na legislação.

- - Aceite e assinatura da proposta:

[    ] Declaro ter lido, compreendido e aceitado integralmente os termos e condições apresentados na presente proposta.

As partes concordam que o aceite deste termo implica na formalização do compromisso, vinculando-se às obrigações, prazos, preços e demais condições especificadas na proposta comercial.

Data assinatura:______/______/______

______________________________________

Contratante