Proposta Técnica

Consultor de Vendas: Lucas Silva

Orçamentista: Ruan Casas

PROPOSTA N°: 4068

CLIENTE: MIP ENGENHARIA LTDA.

A/C: Luciano Salazar

E-mail do solicitante: luciano.salazar@mip.com.br

Departamento:0

Local da obra: SISTEMA DE BENEFICIAMENTO DA UNIDADE DA CSN CASA DE PEDRA - CONGONHAS/MG

CNPJ: 33.193.996/0001-58

ÍNDICE

- Filtrovali é a escolha certa para sua obra

- Descrição dos serviços que serão executados

- Matriz geral de responsabilidade

- Previsão de atendimento

- Prazo para execução dos serviços

- Jornada de trabalho

- Escopo Técnico

- Relatórios

- Validade da proposta

- Observações

- Filtrovali é a escolha certa para a sua obra

São 21 anos de história e entregas de soluções industriais, com: excelência, segurança, qualidade e eficiência.

  - - Tradição, excelência e referência em serviços industriais

| - Limpeza química de tubulações e reservatórios (decapagem e passivação) | - Flushing primário |
| --- | --- |
| - Flushing secundário | - Passagem de PIG de espuma |
| - Filtragem absoluta | - Teste de pressão (teste hidrostático) |
| - Centrifugação e desidratação de óleo |  |

1.2 - Equipamentos modernos, revisados e alto desempenho e tecnologia para atender qualquer demanda.

  - - Clientes que confiam e atestam a excelência da Filtrovali

- - Descrição dos serviços que serão executados:

  - Serviço especializado em mão de obra e execução técnica na manutenção e hidrojateamento com objetivo de limpeza, corte, remoção de tinta, remoção de rezina, remoção de Smelt em:

    - Tanque (interno ou externo - costado, teto e chão)

    - Tubulações....

    - Superfícies metálicas

    - Caldeira (verificar local específico da caldeira, área a ser jateada....)

hidrojateamento em tubulações deverá utilizar estritamente máximo 20k de pressão (é proibido 40k).

- - Matriz geral de responsabilidade

  - Responsabilidade da Filtrovali:

| Item | ESCOPO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| MÃO DE OBRA E EQUIPE TÉCNICA |  |  |
|  | - Disponibilização de equipe técnica especializada para execução dos serviços contratados; - Efetivo para 1 bico e 1 Power box OFFSHORE: - 1 hidrojatista o hidrojatista vira anjo - 1 operador - 1 anjo – o anjo vira hidrojatista - 1 vigia (caso o serviço for em espaço confinado) – questionar se vai ter um plantel disponível - Efetivo para 2 bicos e 2 Power box OFFSHORE: - 2 hidrojatista – os dois hidrojatista viram anjo - 1 operador - 2 anjos – os dois anjos viram hidrojatista - 1 vigia (caso o serviço for em espaço confinado) - questionar se vai ter um plantel disponível - Efetivo para 1 bico e 1 Power box ONSHORE - 1 hidrojatista o hidrojatista vira anjo - 1 operador - 1 anjo – o anjo vira hidrojatista - 1 assistente - 1 vigia (caso o serviço for em espaço confinado) - questionar se vai ter um plantel disponível - Efetivo para 2 bicos e 2 Power box ONSHORE: - 2 hidrojatista – os dois hidrojatista viram anjo - 1 operador - 2 anjos – os dois anjos viram hidrojatista - 1 assistente - 1 supervisor (caso necessário participação em reuniões) - 1 vigia (caso o serviço for em espaço confinado) - questionar se vai ter um plantel disponível |  |
| EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |
|  | - Fornecimento de equipamentos necessários à execução, incluindo: - 1 hidrojato 20k/40k: - Configuração 1 bico SUPERFICIES PLANA: - 1 Power box - 1 pistola de hidrojateamento penta 40k ou pefal 22k - Mangueiras 8/8 (definir distância entre posicionamento do equipamento até o ponto de ataque) - Mangueiras 5/6 – máximo 5 metros por regra - Destorcedor de mangueira - Bico safira - Bico reto/direcional - Scimitar - Configuração 2 bicos e 2 Power box SUPERFICIES PLANA: - 2 Power box - 2 pistolas de hidrojateamento penta 40k ou pefal 22k - Mangueiras 8/8 (definir distância entre posicionamento do equipamento até o ponto de ataque) - Mangueiras 5/6 – máximo 5 metros por regra - 2 Destorcedor de mangueira - 2 Bico safira - 2 Bico reto/direcional - 2 Scimitar - Configuração 1 bico – TUBO: - 1 pedal - 1 rabicho - Mangueiras 8/8 (definir distância entre posicionamento do equipamento até o ponto de ataque) - Mangueiras 5/6 – máximo 5 metros por regra - Destorcedor de mangueira - Bico radial - Bico “T” - Dagger - Gladios - Configuração 1 bico – TROCADOR DE CALOR/EVAPORADORES: - 1 pedal - 1 rabicho - 1 Tubo jet - Mangueiras 8/8 (definir distância entre posicionamento do equipamento até o ponto de ataque) - Mangueiras 5/6 – máximo 5 metros por regra - Destorcedor de mangueira - Bico radial - Bico “T” - Dagger - Gladios | 40K trabalhar com mínimo de 30 20K trabalhar com mínimo de 10k |
| LOGÍSTICA |  |  |
|  | - Veículos com combustível para translado de hotel/obra e obra/hotel; | Será apresentado nota de débito |
|  | - Realização de 01 (um) evento de mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe técnica; | Será apresentado nota de débito |
|  | - Hospedagem da equipe Filtrovali em acomodações individuais (duplas), com infraestrutura mínima incluindo internet, televisão e ar-condicionado; | Será apresentado nota de débito |
|  | - Alimentação da equipe fora das dependências da obra e fora do horário de expediente; | Será apresentado nota de débito |
| SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO E FORMALIDADE |  |  |
|  | - Responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, tributos e demais obrigações legais incidentes sobre a execução dos serviços; |  |
|  | - PPRA, PCMSO e LTCAT modelo padrão indicado pela clínica ocupacional da Contratada; |  |
|  | - Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) aos colaboradores, em conformidade com as FISPQs aplicáveis; - Com espaço confinado: - Cinto de segurança tipo paraquedista - Macacão impermeável (PVC ou Tyvek) - Bota de borracha cano longo. Solado antiderrapante e biqueira de aço - Óculos de ampla visão ou protetor facial Full Face - Capacete com jugular - Máscara para proteção respiratória - 1 medidor de gás para cada colaborador - 1 rádio comunicador HT a prova d’água para cada colaborador - Tripé de resgate - Lanterna de cabeça - Lanterna para área interna EX (Extrabaixa Tensão) - Sistema de Insuflação de Ar - Sem espaço confinado: - Capacete com jugular - Macacão impermeável (PVC ou Tyvek) - Bota de borracha cano longo. Solado antiderrapante e biqueira de aço - Óculos de ampla visão ou protetor facial Full Face - 1 rádio comunicador HT a prova d’água para cada colaborador |  |
|  | - Execução dos serviços em conformidade com os padrões técnicos definidos pela Contratante, fabricantes dos equipamentos e normas técnicas vigentes; |  |
|  | - Disponibilização de seguro de vida e plano de saúde com cobertura nacional para toda a equipe envolvida. |  |

  - Responsabilidade do Contratante:

| Item | ESCOPO | NOTA |
| --- | --- | --- |
| LOGÍSTICA |  |  |
|  | - Disponibilização de recursos para carga, descarga e movimentação dos equipamentos dentro do canteiro de obras, incluindo, quando aplicável, caminhão munck, guindastes, empilhadeiras, ponte rolante ou grua, conforme necessidade operacional; |  |
|  | - Alimentação da equipe, durante a jornada de trabalho, dentro do site conforme turno (almoço/janta); |  |
| MÃO DE OBRA E EQUIPE TÉCNICA |  |  |
|  | - Disponibilização de 02 (dois) colaboradores para acompanhamento e apoio nas atividades de montagem de peças, mangueiras, tubulações e interligações provisórias; |  |
|  | - Disponibilização de técnico de segurança do trabalho, quando exigido pelas condições da obra ou diretrizes da Contratante; |  |
| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |
|  | - Disponibilização de sala e/ou contêiner próximo à frente de trabalho, com estrutura mínima para utilização como escritório/laboratório de apoio às análises e elaboração documental; |  |
| UTILIDADES |  |  |
|  | - Fornecimento de água limpa filtrada ou desmineralizada, visualmente translúcida, em volume suficiente para execução dos serviços; | 26 l/m com 40k 76 l/m com 20k |
|  | - Disponibilização de iluminação adequada para execução de atividades em período noturno, quando aplicável; |  |
|  | - Disponibilização de energia elétrica compatível com os equipamentos a serem utilizados, sendo 220V monofásico e 380V trifásico, com capacidade mínima de 110 amperes; | Para equipamentos de apoio |
|  | - Fornecimento de diesel para bomba de hidrojato Filtrovali; - Poderá ser fornecido pela Contratante e pago pela Filtrovali ou descontado do contrato. | Se as condições previstas não forem aceitas de forma alguma durante a negociação a Contratante deverá fornecer as regras de meio ambiente e abastecimento para a Contratada avaliar os termos. |
| ACESSIBILIDADE E APOIO DE CAMPO |  |  |
|  | - Disponibilização de andaimes, plataformas e passarelas, devidamente aterrados e em conformidade com os padrões de segurança exigidos na obra, quando necessário; |  |
|  | - Garantia de liberação, acessibilidade e disponibilidade integral das frentes de serviço para execução das atividades pela Filtrovali, conforme cronograma previamente acordado entre as partes; |  |
| SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE |  |  |
|  | - Elaboração e liberação da Análise Preliminar de Risco (APR) e da Permissão de Trabalho (PT), conforme exigências da obra; |  |
|  | - Aprovação e liberação dos Boletins de Medição no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após seu envio. Na ausência de manifestação dentro deste prazo, os boletins serão considerados automaticamente aprovados para fins de faturamento; |  |
|  | - Emissão de atestado de capacidade técnica ao término da execução contratual, como registro formal da prestação dos serviços realizados; |  |
| MEIO AMBIENTE |  |  |
|  | - Responsabilidade pelo gerenciamento, transporte e destinação final adequada de resíduos gerados durante a execução dos serviços. |  |

- - Previsão de atendimento:

  - - 15 dias após o recebimento do pedido de compras ou assinatura do contrato.

    - O texto acima deve ser válido a cada mudança de data para atendimento.

- - Prazo para execução dos serviços:

O cronograma apresentado leva em consideração a disponibilidade de todas as frentes de serviço prontas e liberadas para a equipe Filtrovali. É importante ressaltar que qualquer indisponibilidade das frentes de serviço para a equipe da Filtrovali poderá resultar em alterações no cronograma.

  - Prazo previsto de permanência em obra (dias corridos) – 35 dia(s);

    - Prazo previsto para integração – 1 dia(s);

    - Prazo previsto de execução dos serviços (dias trabalhados/uteis) – 24 dia(as)

  - Prazo de deslocamento (Mob/desmob) – 4 dia(s).

NOTA: O prazo de deslocamento não está incluso ao prazo previsto de permanência em obra.

- - Jornada de trabalho:

O horário de entrada e saída das equipes em obra é flexível podendo se adaptar ao horário do projeto em questão, desde que não ultrapasse 44 horas semanais conforme normas previstas na CLT.

  - Turno diurno - ONSHORE:

    - Segunda a quinta feira – 9 horas trabalhadas – 1 hora de intervalo para almoço

    - Sexta feira – 8 horas trabalhadas – 1 hora de intervalo para almoço

  - Turno diurno - OFFSHORE:

    - Segunda a domingo e feriados – 11 horas trabalhadas – 1 hora de intervalo para almoço

Notas: Os trabalhos em horas extras (sábados, domingos, feriados e além do previsto no item 6.1) poderão ser executados quando solicitado pela Contratante. Será feito o registro em RDO, indicado no campo Horas Extras e lançado na medição como adicional.

- - Escopo Técnico:

  - - Hidrojateamento

O serviço de hidrojateamento consiste na aplicação de jato de água em ultra alta pressão para remoção de incrustações, resíduos aderidos, depósitos sólidos, contaminantes e obstruções em superfícies, equipamentos industriais e tubulações, sem utilização de abrasivos ou agentes químicos agressivos, preservando a integridade estrutural do material base.

    - Objetivos Gerais

      - Remover incrustações minerais, lama, depósitos sólidos e resíduos aderidos no interior de tubulações;

      - Desobstruir parcial ou totalmente linhas industriais;

      - Restaurar vazão nominal do sistema;

      - Melhorar eficiência operacional e troca térmica, quando aplicável;

      - Preparar superfície para inspeção, teste hidrostático ou outro processo subsequente;

      - Reduzir riscos de sobrepressão e falhas operacionais.

    - Metodologia Aplicada

      - Avaliação preliminar do diâmetro, comprimento, material e grau de obstrução da tubulação;

      - Definição da pressão de trabalho, vazão e tipo de bico rotativo ou direcionado;

      - Isolamento da linha e adequação das condições de segurança;

      - Introdução do conjunto mangueira/bico específico para limpeza interna;

      - Aplicação do jato de água em ultra alta pressão com avanço controlado;

      - Monitoramento contínuo da operação e da integridade estrutural;

      - Inspeção visual ou comprovação de desobstrução por teste de vazão.

A pressão de trabalho será definida conforme características do material e espessura da tubulação, podendo operar em regime de ultra alta pressão industrial.

    - Critério de liberação

      - Ausência de incrustações aderidas internamente;

      - Restabelecimento da vazão operacional;

      - Linha apta para operação ou ensaios subsequentes;

      - Validação conjunta com a Contratante.

    - Passo a passo prévio:

      - Integração da equipe

      - Preparação e definição do layout do canteiro

      - Abertura dos documentos e isolamento da área

      - Descarregametno e posicionamento dos equipamentos

      - Instaçãoes e testes

      - Drenagem inicial do óleo BPF (terá que aquecer o óleo para acelerar o processo)

      - Abertura de todos os acessos ao interior do tanque

      - Medição de gases

      - Aplicação de ventilação forçada

      - Medição de gases

      - Abertura de documentação e preparação para acesso de espaço confinado

      - Limpeza manual

      - Lavagem

    - Critério de aceitação

      - Interior do tanque (Fundo, costado e teto) isento de óleo.

- - Relatórios:

  - Será entregue diariamente o RDO (relatório diário de obra) descrevendo quais serviços foram executados referente ao dia de trabalho;

Obs: Visando a redução de tempo e retrabalho com manutenção de relatórios, os relatórios abaixo só serão elaborados e entregues após a regularização e aprovação dos RDOs.

  - Após a conclusão do hidrojatemento será emitido um RH (relatório de hidrojateamento) descrevendo as informações específicas das atividades, bem como, as imagens do antes e depois de alguns pontos da estrutura.

- - Validade da proposta:

  - - 10 dias após a emissão.

- - Observações:

  - No caso de prorrogação de prazo conforme item 5.1 (dias trabalhados), descontinuidade dos serviços e ou caso nossa equipe de campo fique na obra aguardando frente de serviços por motivos não imputáveis a Filtrovali será relatado e indicado em RDO (no campo Stand-by - uma diária corresponde a - 08hrs);

  - A proposta deverá fazer parte integrante do contrato;

  - Em casos de eventos de desmobilizações/mobilizações além do previsto, o solicitante terá que formalizar o pedido de desmobilização de equipe ou equipamento por e-mail expressando acordo com o item 9.3 e/ou 9.4 da proposta comercial;

  - O revesamento entre o anjo e hidrojatista deverá ocorrer em até 1h consecutiva de hidrojateamento.